# ДОГОВОР

Днес,……...2025 г., в гр. София, между:

- „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №111Ж, ет. 2, представлявано от Тодор Младенов, в качеството му на изпълнителен директор на дружеството и Детелина Генова – главен счетоводител, наричано за краткост в Договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

2.  ………………………………………, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК………………………………….., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………., представлявано от ………………………………………………………, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

двете заедно наричани за краткост „Страни/те“,

се сключи настоящият договор, на основание чл. 8 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Доклад с вх. № ……… /……….2025г. на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите по процедура за избор на изпълнител с предмет „Изграждане на временен открит паркинг по чл. 147 и чл. 55 от ЗУТ в части от ПИ 68134.4081.9548 и ПИ 68134.4081.9549, зона № 2 на София Тех Парк, УПИ I - 9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 9521, 5021, 5022, 5023, 9494, за „Научно-технологичен парк – гр. София“, кв.10, местност НПЗ Изток- м. Къро, район Младост, Столична Община“, съдържащ резултатите от проведената процедура, утвърден на …………… г. от Изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, с който Страните се договориха за следното:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение

да извърши строително-монтажни работи /СМР/ на Обект: Изграждане на временен открит паркинг по чл. 147 и чл. 55 от ЗУТ в части от ПИ 68134.4081.9548 и ПИ 68134.4081.9549, зона № 2 на София Тех Парк, УПИ I - 9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 9521, 5021, 5022, 5023, 9494, за „Научно-технологичен парк – гр. София“, кв.10, местност НПЗ Изток- м. Къро, район Младост, Столична Община“/наричан по-долу за краткост „Обект/а“/, съгласно Технически проект по част „Пътна“  -  Приложение № 1 и Количествена сметка /КС/- Приложение № 2, които са неразделна част от настоящия договор.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР, предмет на настоящия договор, на свой риск, със свои материали, техника и работна сила, в съответствие с клаузите на този договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Поканата (Приложение № 5), Техническите проекти на Възложителя (Приложение № 1), Количествената сметка на Възложителя (Приложение № 2) и при спазване на Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3) и Ценовото предложение и Количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4).

(3). При изпълнение предмета по чл. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1), Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2), Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3), Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Наредба № 4), както и всички други действащи в Република България нормативни актове, относими към предмета на поръчката и хармонизирани с европейското законодателство технически стандарти и правила.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички дейности от предмета на договора до пълното им завършване и приемане на Обекта с констативен протокол в сроковете, по начина и със средствата, описани в настоящия договор и приложенията към него, и в съответствие с разпоредбите на действащото приложимо законодателство, полагайки грижата на добрия професионалист.

(5).С подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е наясно и приема, че общата стойност за изпълнение предмета на настоящия договор няма да надхвърли цената, посочена в чл. 2, ал. 1 от договора.

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички видове и количества СМР, съгласно посоченото в Техническите проекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1, Количествената  сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Ценовото предложение, ведно с Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 4 при стриктно спазване на клаузите, изискванията, сроковете и реда, описани в настоящия договор, приложенията и анексите към него.

(7).  В случай на разминаване между видовете и/или количества на работите, посочени в Количествената сметка – Приложение № 2 и тези, съдържащи се в Техническите проекти – Приложение № 1, предимство ще има посоченото в Техническите проекти, като Изпълнителят следва да изпълни дейностите във вида, обема и количеството, съгласно съдържащото се в Техническите проекти на Възложителя.

(8). При необходимост от доставка на допълнителни количества и/или извършване на други дейности, непредвидени в Техническите проекти – Приложение № 1 и Количествената сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 2, същите ще се извършват само след предварително съгласуване и одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез разписване на нарочно споразумение между Страните. Настоящата клауза не се отнася за допълнителна работа/работи, свързана/и с отстраняване на недостатъци на извършените Строително-монтажни работи и/или доставеното оборудване.

(9). При възлагане на допълнителни дейности /СМР/ цените за допълнителните СМР и за допълнителните материали се определят, както следва:

9.1. Където е приложимо – се прилагат единичните цени от Количествено-стойностната сметка (КСС) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 4 към договора;

9.2. Във всички останали случаи възлагането на допълнителни дейности и материали се извършва по нови цени, договорени писмено между Страните.

(10). Изпълнителят ще бъде задължен да изготви проект на План за безопасност и здраве (ПБЗ), както и да извърши всички необходими съгласувания на ПБЗ от името и за сметка на   Възложителя, за да бъдат изпълнени конкретни изисквания на компетентните за това органи във връзка с изпълнение на дейностите по настоящата покана и реализиране на обекта. При разработването на ПБЗ изпълнителят трябва да се съобрази със спецификата на обекта и да предвиди непосредствената му близост до сграда „Синерджи“, през целия период на изпълнение на дейностите по договора. При всички случаи разходите за осигуряване на мерките по безопасност и здраве следва да бъдат включени в ценовото предложение на участника.

## ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1). Общата цена за изпълнение на всички дейности, предмет на настоящия договор, съгласно предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение и Количествено-стойностна сметка (Приложение № 4)  е в размер на …………………………………….. лева без включен ДДС, или съответно – ………………………………………… лева с включен ДДС, по-долу наричано за краткост ,,Възнаграждение“/,,Цена/та“. Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за цялостното изпълнение предмета на договора.

## (2). Цената по чл. 2, ал. 1 по-горе е твърда /фиксирана/ и същата не подлежи на увеличение и/или индексация за срока на изпълнение на настоящия договор.

(3). Цената по чл. 2, ал. 1 е формирана като сбор от общите цени за всички дейности на база Количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 4 към договора. Същата е окончателна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на дейностите, предмет на настоящия договор, включително, но не само: разходите за СМР, включително тези за подготовка на строителството; за извършване на временни строителни работи; за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда (работни заплати и осигуровки); за извънреден труд; складиране; осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните дейности; извозване и депониране на строителните отпадъци; промяна на организацията на строителството; охрана на труда; валидни застраховки; разходите за покупка и транспорт на влаганите основни и спомагателни строителни продукти и материали, необходими за пълното изпълнение на предмета на договора; скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета и др.; изпитвания, проби и тестове, необходими за изпълнение на съответните СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация; всички разходи по провеждане на необходимите административни процедури, произтичащи от дейността и изискуеми за дейността на строителя, включително, но не само всякакви и всички разходи за временна организация на движението (ВОД), в случай че е необходимо; разходите по почистване и всички други разходи, неупоменати по-горе, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по договора.

(4).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е извършил необходимите проучвания и изчисления и въз основа на собствената си професионална проверка и преценка, и след като се е запознал с всички особености на Обекта, декларира и гарантира, че предвидената крайна цена по договора е достатъчна за извършване на дейностите по този договор.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на допълнително възнаграждение, извън посоченото в чл. 2, ал. 1, позовавайки се на промяна на цената на работната ръка, материалите, валутните курсове и др. Общата цена по чл.2, ал. 1 от този договор, както и единичните цени, съдържащи се в Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4), за отделните видове СМР и материали са твърди и не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на допълнително възнаграждение, в случай, че е допуснал грешка при изчисляване и/или остойностяване на Количествено-стойностната сметка (Приложение № 4) и/или е предвидил по-малки количества и/или по-ниски цени на СМР и/или на необходимото оборудване/материали, които са необходими за цялостното завършване на Обекта.

(7). В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намали обхвата на договорените по вид и количество СМР и/или промени спецификацията, вида и/или количеството на необходимите материали, промяната се извършва писмено, като в тези случаи общата цена по договора се променя в съответствие с приложимите единични цени, съгласно Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4), а в случай, че това е неприложимо – при цени, договорени писмено между Страните. Промяната на специфицираните материали, които следва да сe вложат в строително-монтажните работи, се извършва чрез писмена инструкция от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Стойността на промяната се изчислява по единични цени, съдържащи се в Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 4, ако това е приложимо или ако не е приложимо – по нови единични цени, договорени между Страните.

Чл.3.(1).Заплащането на цената по чл.2, ал.1 от договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 100% /сто процента/ от общата стойност на договора – в срок до 20 /двадесет/ работни дни след настъпване на следните условия:

1. представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал;

2. представяне на подписан, от законни или надлежно упълномощени представители  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Констативен протокол за приемане без забележки от Възложителя на извършени от Изпълнителя СМР (Акт Образец 19) с посочени точно количеството и стойността на действително (фактически) вложените материали и извършени СМР, в т.ч. и на електронен носител във формат Ехcel.  Към констативния протокол се прилагат: заверени копия от съставените актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ; Сертификати за съответствие; Декларации за произход на вложените материали; Протоколи от изпитвания, издадени от сертифицирани лаборатории; Заверена екзекутивна техническа документация и двустранно подписани протоколи от извършени проверки на място.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има срок от 3 /три/ работни дни да разгледа и съответно одобри или върне така представените му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Актове образец 19 и други документи.

(3). Плащането се спира когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима, поради липсващи и/или некоректни придружителни документи и/или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, и/или да направи изменения, и/или да представи допълнителна информация в срок до 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За периода на спиране на плащането по настоящата алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавено плащане.

(4). Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: …………………………………………

IBAN: ……………………………………..…….

Bic код …………………………………………..

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(6). За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума.

(7). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има парични задължения към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право на прихващане от цената по чл.2, ал. 1 за всички суми, които по силата на този договор му се дължат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8). В случай, че Националната агенция за приходите (НАП) откаже на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на приспадане на данъчен кредит по фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с този договор и при условие, че отказът се дължи на обстоятелство, което е извън контрола на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за което вина носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, последният се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична сума в размер на платения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данък добавена стойност (ДДС) по фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по които правото на приспадане на данъчен кредит е отказано. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и начислените от НАП лихви. Плащането следва да бъде получено по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от изтичането на 7 (седем) работни дни от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за получения ревизионен акт, с който е отказано правото на данъчен кредит. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване вземането си от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата алинея  със задължението си за плащане по новоиздадени фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4.(1). Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и прекратява действието си с изтичане на гаранционните срокове за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности в съответствие с минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и  монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2). Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение, като в рамките на посочения срок Изпълнителят следва да завърши дейностите/СМР по настоящия договор и те да са приети без забележки от страна на Възложителя, което се удостоверява с подписан между страните Акт образец 15, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, удостоверяващ годността за приемане на строежа.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има отговорност за изпълнението на всички довършителни работи и други СМР в Обекта, съгласно Технически проект (Приложение  № 1) и Количествена сметка на Възложителя (Приложение № 2), до подписването на Акт Образец 16 от всички страни, съгласно изискванията на българското законодателство. Предметът на договора се счита за изпълнен на датата, на която са изпълнени всички поети от Страните задължения по договора, свързани с реализиране на Обекта и са подписани всички необходими актове/протоколи (вкл. Акт Образец 16), и съответно са отстранени всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.5.(1) Сроковете по този раздел се удължават при условията на раздел ,,Непреодолима сила“ с толкова дни, за колкото е било възпрепятствано изпълнението на договора поради наличието на съответната непреодолима сила.

(2). За удължаване на срока по предходната алинея се съставя и подписва двустранен констативен протокол между Страните, в който се отразява причината за забава и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от законни или надлежно упълномощени представители на двете Страни по договора. Писмените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

# IV.НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 6 (1). Изпълнението на дейностите, предмет на договора, започва да тече от подписването на договора и от същия ден започват да текат сроковете, предвидени в изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  линеен времеви график – Приложение № 6 към договора. Индикативен времеви график е част от техническото предложение за изпълнение на Обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Линейният времеви график за изпълнение на Обекта се изготвя на база предложения индикативен график и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 работни дни от подписване на настоящия договор след предварителното му одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изменения в Линейния времеви график се съгласуват предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да станат приложение към Договора.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заема строителната площадка след сключване на настоящия договор.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено и в пълен обхват предмета на настоящия договор и в установените срокове.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички СМР, описани в Техническите проекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 и в Количествената сметка на Възложителя, представляваща Приложение № 2 към този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да завърши Обекта с необходимата организационна и техническа компетентност, при полагане грижата на добрия професионалист, като спазва предвиденото в договора и приложенията към него и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички дейности до завършване на Обекта, като използва квалифициран персонал.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е запознат с обема дейности, произтичащи от настоящия договор и неговите приложения, както и с местоположението и спецификата на Обекта, строителната площадка, инфраструктурата на Обекта, както и всички други обективни обстоятелства, относими към пълното и точно изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. Да изпълни строително-монтажните работи с грижата на добрия професионалист, качествено и в рамките на сроковете за изпълнение, уговорени в настоящия договор, както и да отстрани всички дефекти в хода на изпълнение на договора и възникнали в рамките на гаранционния период.

8.2. Да извършва дейностите, предмет на договора, качествено, сигурно и безопасно, при спазване изискванията на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му, Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и всички останали приложими законови и подзаконови нормативни актове, както и правилата на техническата и противопожарна безопасност и опазване на околната среда. При констатирани нарушения от съответните компетентни органи, всички наложени санкции и/или глоби, както и всички извършени във връзка с тях разходи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.3. Да осигури контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, детайли, конструкции, временни строителни работи, временна организация на движението (в случай, че е необходимо), както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта и за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството така и за гаранционния период.

8.4. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълняваните отделни видове работи, като предоставя възможност за контрол от негова страна по всяко време.

8.5. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на Договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

8.6. Да поддържа валидни регистрациите си в Камарата на строителите и да разполага с документ (разрешение) за извършване на дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

8.6.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнение на настоящия договор, да влага материали, изделия, строителни елементи и конструкции, за които има издадени разрешения за производство и ползване съгласно БДС, европейските стандарти, както и да отговарят на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както и да представя сертификати/декларации за съответствие за тях (при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). При всяко положение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява и с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на материалите, които ще влага в Обекта, при изпълнение предмета на договора.

8.6.2. При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на всички технически нормативни актове и стандарти, както и правилата по техническа безопасност, хигиена, противопожарна безопасност, както и да предприема необходимите мерки за опазване на околната среда при извършване на възложените му с договора дейности.

8.7. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предварително писмено съгласуване и проверка техническа документация на планираните за влагане материали. При допълнително изрично поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави образци и мостри, както и всяка необходима информация за същите, включително:

•    стандартни мостри на производителите на материали;

•    мостри (ако има такива), предвидени в изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

•    допълнителни мостри, поискани от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

•     сертификати за използваните материали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отхвърли предложените за влагане материали при предварителното съгласуване като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предлага алтернативни материали от сходен или по-висок клас, отговарящи на изискванията на Техническите проекти – Приложение № 1 и действащата нормативна уредба.

8.8. Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените строително-монтажни работи.

8.9. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за приемането на Обекта, включително (в случай, че е приложимо) документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти, материали и изделия съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички гаранционни карти, протоколи, инструкции за употреба и други в срок най-късно към момента на предаването на Обекта на Възложителя.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде необходимата организация и да изпълнява договорените видове работи, съгласно условията на настоящия договор, приложенията към него изискванията на действащото законодателство и действащата нормативна уредба в Република България, както и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и други.

8.11. Да отстрани за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появили се в гаранционния срок дефекти и/или скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава също така да отстрани всички причинени от него вреди/щети на Обекта, възникнали в резултат на действия/бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негови служители и/или подизпълнители, във връзка с изпълнението на настоящия договор.

8.12. Да поддържа в актуализиран вид пълен набор от документи, удостоверяващи извършените строително-монтажни работи (включително екзекутивни чертежи), на които се указва точното местоположение, мащаби и други детайли от работата, така, както е извършена, с препратки към необходимите спецификации и таблични данни.

8.13. Да изготви екзекутивна документация, съгласно чл. 175, ал. 1 от ЗУТ. Екзекутивите следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 3 от 31.03.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

8.14. В срок до 3 /три/ календарни дни след изготвянето на екзекутивната документация по реда на чл. 175 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвената и заверена екзекутивна документация в 3 /три/ пълни заверени комплекта на хартиен носител и сканирани и предоставени на 3 /три/ електронни носителя, включващи текстови файлове във  формат .doc., .xls и .pdf, и чертежи във формат .dwg (AUTOCAD и PDF), като всички материални разходи за това са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.15.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплаща за своя сметка всички разходи за събиране и извозване на отпадъците, резултат от СМР, както и да заплаща разходите за електричество, вода и химическа тоалетна, които ще ползва по време на изпълнение на Договора и като цяло всички и всякакви разходи, които са свързани с извършваните строително-монтажни работи.

8.16. Да участва със свои законни или надлежно упълномощени представители при подписване на необходимите актове/протоколи и да изпълнява предписанията, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.17. Да вземе всички необходими мерки за защита на околната среда, както върху строителната площадка, така и извън нея, като включително ограничи вредите и нарушаването на покоя на трети лица, произтичащи от замърсяване или други ефекти на дейността му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да гарантира, че за времето на срока на договора въздушните емисии, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадка няма да надвишават стойностите, предвидени от закона.

8.18. Да поддържа строителната площадка чиста от всякакви излишни струпвания, които могат да представляват препятствие и своевременно да отстранява от строителната площадка всички развалини, отпадъци или временни строителни работи, които вече не са необходими. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за своя сметка, да извозва строителните отпадъци извън територията на „Научно-технологичния парк“.

8.19. Преди окончателното предаване на Обекта да почисти цялостно Обекта за своя сметка, включително от излишните материали, развалини, отпадъци и временни строителни работи.

8.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности, включени в предмета на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде необходимата организация.

8.21.Да определи правоспособно физическо лице от състава си за координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на Договора, съгласно чл.5, ал.1, точка 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (наричана по-долу „Наредба № 2“). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява и да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба № 2.

8.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за изпълнението на задълженията по Наредба № 2 от определеният от него КБЗ за етапа на изпълнение на строежа включително:

-	КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба №2;

-	КБЗ, съвместно с проектанта и строителя, да актуализира Плана за безопасност и здраве при отчитане настъпилите изменения с напредването на СМР;

-	В случаите, когато на същата строителна площадка е въведен втори изпълнител или служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КБЗ да организира съвместната работа на отделните изпълнители и координира техните действия с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки.

8.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазване на условията на безопасност на труд и управлението на строителните отпадъци,съгласно Плана за безопасност и здраве и се задължава да отстранява от строителната площадка работещи и други намиращи се на нея лица за неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

8.23.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оборудва за своя сметка работниците си с всякакво необходимо и нормативно изисквано облекло и лични предпазни средства, както и в случай на необходимост да осигури всички необходими мерки за работа на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка безопасността на всички свои лица на обекта (работници, служители, специалисти, включително и тези на подизпълнителите), както и инструктира и взима мерки за безопасни условия и охрана на труда на работниците и специалистите на обекта по време на изпълнение на договора.

8.23.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на възложените работи да взема всички необходими мерки, в това число и да инструктира работниците на обекта, за стриктното спазване на изискванията за безопасност на труда и противопожарните правила на обекта, както по отношение на всички лица, включени в изпълнение на възложените му работи, така и по отношение на всички посетители на Обекта.

8.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в проектите, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или качествените критерии, както и извърши и извършва постоянен преглед на проектната документация за непълноти, грешки и несъответствия.

8.25. При откриване на пропуски, непълноти или грешки в проектната документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани, като при необходимост да търси съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да предлага собствени варианти за изпълнение.

8.26. Да съгласува, при възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, евентуални доработки и изменения в проектите за Обекта със съответните инстанции и институции.

8.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за стабилността и безопасността на всички операции върху строителната площадка, всички методи на строителство и всички строителни работи, независимо дали са извършени със или без одобрението или съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от задълженията си по този договор в случай на участие на подизпълнители, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията/бездействията и неизпълнението на задълженията на подизпълнителите до размера на отговорността, до която той би бил отговорен, ако това бяха действия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.29. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на техника, механизация, съоръжения, материали и оборудване и др., се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от датата на подписване на договора до предаването на Обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на констативен протокол за приемане на Обекта без забележки от Възложителя, който протокол е условие за окончателно плащане по договора.

8.30. Да изготвя и подписва всички необходими актове/протоколи, включително и относно изискванията за безопасност, както и необходими с оглед осигуряване на законосъобразното изпълнение на дейностите по този договор.

8.31. Да подписва, чрез свой законен или надлежно упълномощен представител, всички актове/протоколи и др. документи, както и приемо-предавателен протокол за предаването на Обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ведно с приложената документация към него и констативен протокол, с който Възложителят приема без забележки изпълнените от Изпълнителя дейности, предмет на договора.

8.32. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко посочено от него лице, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършваните дейности, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да пречи или възпрепятства процеса на работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

8.33. Да запази поверителния характер на факти, информация, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, не могат да разкриват/съобщават по никакъв повод на което и да е лице и/или организация информация, която им е предоставена, или им е станала известна, или която са придобили по друг начин, при или по повод изпълнението на настоящия договор, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на дейностите по настоящия договор или в резултат от него. Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която му е предоставена или е получил в резултат на извършени от него в процеса и/или за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

8.34. При извършване на проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или всякакви други компетентни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов законен или надлежно упълномощен представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, предоставяне на информация и др., свързани с изпълнението на възложените дейности по този договор.

8.35. Да осигури регламентиран достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и компетентните органи до всички материали и документи във връзка с договора през всички етапи на работа по предмета на договора, както и да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

8.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за това, че доставката на стоките/материалите, извършване на строително-монтажните работи, както и цялостният процес по изпълнение предмета на договора, ще се изпълняват съгласно договора, в съответствие с проектната документация, приложенията към договора и при спазване на всички изисквания за качество, и ще бъдат изпълнени без недостатъци и/или незавършени дейности, при спазване на държавните и европейски стандарти и действащата нормативна уредба в Република България.

8.37. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да получи неговото съгласие за всички промени, които се налагат по време на извършване на дейностите, предмет на този договор.

8.38. Да отстрани незабавно, за своя сметка, всички нанесени, при изпълнение на договора, повреди и/или щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица.

8.39. Да отговаря за действията, бездействията и работата на всички свои служители и/или подизпълнители като за свои и да полага грижата на добрия професионалист за запазване на Обекта, съседните имоти и площи, включително да ги поддържа чисти и неувредени.

8.40. Да уведомява своевременно /в срок до 3 работни дни от настъпване на промяната/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че по време на действие на Договора възникне необходимост от замяна на даден подизпълнител с друг, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна информация за вида и частта от дейностите, които ще бъдат изпълнявани от новия подизпълнител.

8.41. Да ограничи своите действия само в рамките на Обекта и да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ зоните за събиране на строителните отпадъци. Всички строителни и/или други отпадъци, генерирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да се изнасят от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, своевременно и периодично от територията на Обекта.

8.42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да работи с технически правоспособни лица и да осигури постоянно присъствие на отговорните технически лица и други свои представители на Обекта (технически ръководител на обекта, координатор по ЗБУТ и др.) за времето, през което се изпълняват дейностите по предмета на договора и да представи списък на същите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за подбора, наемането, назначаването, освобождаването и контрола върху своя персонал и своите подизпълнители, както и за всички въпроси, касаещи заплащането на възнаграждението на същите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, към момента на подписване на договора, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнение на дейности на Обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно, в срок до 3 /три/ работни дни, писмено да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна в списъка на лицата.

8.43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигурява и следи за спазването (вкл. и от подизпълнителите и съответния персонал) на изискванията за хигиена и безопасност на труда, стандартите за нивото на шума, както и всички екологични норми, установени в действащите закони, както и да спазва „Правилник за вътрешния ред на „Научно-технологичен парк“, гр. София – Приложение № 7 към Договора.

8.44. Всички санкции/глоби, наложени от общински и/или държавни органи във връзка с извършването на СМР, предмет на настоящия договор, които са наложени по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители и/или подизпълнители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока, посочен в поканата за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да не допуска отрицателно въздействие, щети и/или увреждане на хора, имоти и/или имущество, вследствие изпълнението на този договор и да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда и не само около терена на Обекта.

8.46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа, през целия срок на договора, валидна застраховка ,,Професионална отговорност“ с покритие от минимум равен на нормативно определения за категорията строежи, съответстващ на този на Обекта, съгласно чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектиране и строителството и в срок до 5 (пет) работни дни от сключване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от същата.

8.47. Изпълнителят е наясно, че ще извършва дейностите на свой риск и отговорност и може по своя преценка да сключи и други застраховки във връзка с изпълнението на дейностите по настоящия договор.

8.48. При последваща актуализация на която и да е от застрахователните полици ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) работни дни, считано от подписването на същите, да предостави копие от същите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.49.  Банковите гаранции и застрахователните полици се представят за предварително съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди издаването им.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

9.1. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на Договора.

9.2. Да получи договореното възнаграждение в посочените срокове и при договорените условия, начин и размери.

9.3. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изходни данни и необходимата документация във връзка с извършването на дейностите, предмет на настоящия договор.

9.4. Да получи възнаграждение, съразмерно на изработената и приета, без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, част от възложеното.

9.5. Изпълнителят има право, при негова заявка и при възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да ползва помещения за съхраняване на необходима техника, материали, инструменти и др. и такива за преобличане на персонала, както и карти за достъп до територията на Обекта, включително до паркингите на територията на Научно-технологичния парк. Видът и броят на помещенията както и броят на местата за паркиране се определят по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се предоставят без допълнително заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка и по всяко време от срока на действие на Договора, да променя местоположението/вида/броя на така предоставените помещения и паркоместа.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

10.1.Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по договора по реда, условията, сроковете и размера, уговорени в него.

10.2. В 3-дневен срок от подписване на настоящия договор да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни и информация, както и информация за екипа, осъществяващ управление на проекта, в т.ч. имената на упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.3.Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до Обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

10.4. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 24–часов достъп до Обекта, включително през неработни дни;

10.5. Да гарантира, доколкото това е в неговите възможности и правомощия, наличие на електричество и вода, необходими за нормалното изпълнение на дейностите по този договор, като разходите за електричество и вода се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.;

10.6. Да не възпрепятства работата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през редовното и удълженото работно време поради вдигане на шум или създаване на друг дискомфорт на работещите в Обекта, както и на други наематели/ползватели на Обекта или на съседни на него. При всяко положение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Обекта чист, включително и да не възпрепятства свободното преминаване през евакуационните изходи на Обекта;

10.7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява, при заявка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, помещения за съхраняване на необходима техника, материали, инструменти и др. и такива за преобличане на персонала, както и карти за достъп до територията на Обекта, включително до паркингите на територията на Научно-технологичния парк. Видът и броят на помещенията, както и на броя на местата за паркиране, се определят по преценка и според възможностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се предоставят без допълнително заплащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка и по всяко време от срока на действие на Договора, да променя местоположението/вида/броя на така предоставените помощения и паркоместа.

10.8. Да се явява лично и/или чрез свои упълномощени представители, при приемане, съответно за подписване необходимите актове/протоколи/документи, свързани с изпълнение/неизпълнение на дейности на Обекта.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

10.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да специфицира допълнително възложената работа при необходимост, както и да одобри мостра на стока/материал, което се удостоверява с протокол, разписан между Страните.

10.10. Във всеки един момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените строително-монтажни работи, както и срокът за цялостното изпълнение на Обекта, без с това да пречи за изпълнение на дейностите на Обекта.

10.11. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни строително-монтажните дейности в срока, уговорен в договора, без отклонение от договореното и без недостатъци.

10.12. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстранява всички проявили се дефекти и/или скрити недостатъци на доставени стоки и/или изпълнени от него по този договор строителни и монтажни работи на Обекта.

10.13. Да провежда с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ регулярни срещи за обсъждане на изпълнението на предмета на договора.

10.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, а същата се поема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, негови служители и/или подизпълнители, в резултат на които настъпят:

(а) смърт или злополука на което и да е физическо лице, включително и служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(б) смърт или злополука на служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако се касае за злополука, настъпила поради небрежност или умисъл на пострадалото лице – служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако е писмено оторизирано за достъп до строителната площадка;

(в) загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица, вследствие изпълнение на предмета на договора през времетраене на строителството.

10.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент по време на изпълнение на договора на достъп до Обекта лично или чрез негови представители да осъществява контрол на изпълнението относно качеството на влаганите материали, стадиите и сроковете на изпълнението, както и има право на присъствие на свои представители при съставянето и подписването на документи – актове и протоколи, издавани по време на доставките на стоки/материали и изпълнение на строително – монтажните работи, съгласно настоящия договор и действащата нормативна уредба.

10.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да дава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предписания за отстраняване на допуснати грешки, пропуски и недостатъци, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме при предварителното съгласуване предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали за влагане в обекта, както и да предявява евентуалните си рекламации за недостатъци по доставените стоки/материали и съответно за извършените строително-монтажни работи, съгласно изискванията на договора и действащото законодателство и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на всички констатирани несъответствия в срока, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изготвя и представя за одобрение актове/протоколи и др. документи за приемане на изпълнените работи по Договора.

10.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или посоченото от него отговорно лице, има право да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са задължителни, освен ако са в нарушение на законоустановени строителни правила и нормативи и/или на разпоредбите на настоящия договор.

VII. ПРИЕМАНЕ

Чл.11.(1).Съответствието на извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР с условията на Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляваща Приложение № 4 към настоящия договор, Техническите проекти на Възложителя (Приложение № 1) и Количествената сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 2), както и с относимото действащо законодателство, се установява на база на съставени актове Образец 19, подписани от представители на двете страни, които следва да удостоверяват, че дейностите/услугите по договора са изпълнени качествено, в договорените вид, количество и срок, и че същите са приети без забележки от страна на Възложителя. Актовете Образец 19 се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец, предварително представен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение при започване на изпълнението на дейностите, предмет на договора.

(2).За констатирани недостатъци/несъответствия на извършените дейности с изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвя и подписва двустранен констативен протокол, в който се определя срок за отстраняване на недостатъците/несъответствията. В случай на отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол, същият се оформя като подписан „при отказ“ като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по собствено усмотрение да привлече и външен експерт за съставянето на протокола, удостоверяващ недостатъците/несъответствията.

(3).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци на осъществените СМР.

Чл.12.1.Окончателното приемане на дейностите става с подписване на двустранен констативен протокол между Страните, с който Възложителят приема Обекта без забележки. Двустранният констативен протокол се изготвя от Изпълнителя след извършване, цялостно изпълнение и приключване на всички дейности  по този договор и следва да удостоверява, че същите са изпълнени качествено, в договорените количества и срок.

Чл. 12.2. Собствеността и рискът от случайно погиване на Обекта преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаване на Обекта чрез подписването между Страните на констативния протокол по чл. 12.1.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на Обекта съгласно действащото законодателство (ЗУТ и Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), като се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и проявилите се впоследствие дефекти в уговорените в настоящия договор гаранционни срокове.

(2). Гаранционният срок на извършените и приети работи/материали по настоящия договор Страните определят на 60 /шестдесет/ месеца, който срок започва да тече, считано от датата на приемане на Обекта с двустранен констативен протокол, с който Възложителят приема без забележки извършените от Изпълнителя дейности.

(3).  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на допуснати грешки, повреди, неизправности и/или скрити дефекти на Обекта, дължащи се на некачествени стоки/материали и/или на некачествено изпълнение на договорените видове работи, проявили се в гаранционния срок.

(4). За проявилите се в гаранционните срокове дефекти/скрити недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите, които следва да бъдат отстранени в минималния технологично необходим срок. „Гаранционният срок“ спира да тече, за времето когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

(5).В срок до 5 (пет) работни дни от датата на подписване на констативния протокол, с който Възложителят приема без забележки предадения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Обект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за гаранционна отговорност в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Гаранцията за гаранционна отговорност се предоставя в една от следните форми:

1. Парична сума, преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

IBAN: BG31UNCR70001520814012

BIC:    UNCRBGSF

- Банкова гаранция за гаранционна отговорност -  в оригинал, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и платима при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое свое задължение по договора. Гаранцията за гаранционна отговорност следва да бъде в размер на 3 % от стойността на договора. Банковата гаранция следва да е издадена по приложения към Поканата образец – Приложение № 12 или да съдържа същите или по-изгодни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява текста на банковата гаранция преди издаването и съответно представянето й в оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като представянето на гаранцията по тази точка е условие за извършване на окончателното плащане по договора.

- Застраховка в полза на Възложителя, която безусловно и неотменимо обезпечава изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора члез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят следва да заплаща застрахователните премии и да поддържа валидна тази застраховка за периода на гаранционната му отговорност по договора.

Банковата гаранция/застраховката се представя от Изпълнителя за преглед и съгласуване от Възложителя преди издаването й.

(6). Гаранцията се освобождава  в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на констативен протокол, който удостоверява изтичането на гаранционния срок по чл. 13, ал. 2, както и липсата на неостранени гаранционни дефекти и/или недостатъци по Обекта. Гаранцията се освобождава единствено  при условие, че сумата по гаранцията не е задържана изцяло или частично, или не са настъпили условия за задържането й (изцяло или частично).

IX.ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.14.1. Гаранция за изпълнение:

В срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение в размер на 5% /пет процента/ от общата стойност на договора. Същата следва да бъде със срок на валидност, който да обхваща срока на изпълнение на всички дейности по договора, в това число подписването на Акт Образец 16 от всички страни, съгласно изискванията на българското законодателство и окончателното приемане на дейностите с подписването на двустранен констативен протокол между Страните, с който Възложителят приема Обекта без забележки. Гаранцията за изпълнение се освобождава при условията и в срока указани в т.14.2. по-долу. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

- Парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя, както следва:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

IBAN: BG31UNCR70001520814012

BIC:    UNCRBGSF;

- Банкова гаранция за изпълнение – в оригинал, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банковата гаранция следва да е безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое свое задължение по договора. Банковата гаранция следва да е издадена по приложения към Поканата образец – Приложение № 12 или да съдържа същите или по-изгодни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

- Застраховка в полза на Възложителя, която безусловно и неотменимо обезпечава изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят следва да заплаща застрахователните премии и да поддържа валидна тази застраховка, като същата трябва да бъде със срок на валидност, който да обхваща срока на изпълнение на всички дейности по договора, в това число подписването на Акт Образец 16 от всички страни, съгласно изискванията на българското законодателство и окончателното приемане на дейностите с подписването на двустранен констативен протокол между Страните, с който Възложителят приема Обекта без забележки.

Чл. 14.1.2. Банковата гаранция/застраховката се представя от Изпълнителя за преглед и съгласуване от Възложителя преди издаването й.

Чл. 14.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от деня на окончателно приемане от Възложителя на изпълнените работи и изготвяне на нужните за това актове, протоколи за изпълнени без забележки строително-монтажни работи и др., както и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за гаранционна отговорност.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ

Чл.15.(1). При всяко едно непълно, неточно и/или забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително-монтажните работи, както и при всяко непълно, неточно и/или забавено изпълнение на което и да е друго от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) на ден от възнаграждението по договора, но не повече от 10 % (десет процента) от общата стойност на договора по чл. 2, ал. 1.

(2).Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

IBAN: BG31UNCR70001520814012

BIC:    UNCRBGSF.

(4). В случай, че банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на неустойката в срок до 10 (десет) дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната сума от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на Договора.

(5). При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на дължимите възнаграждения в сроковете по чл.3, ал. 1 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло, нула пет на сто) на ден върху неизплатената част от възнаграждението за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавеното плащане.

(6). В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се удовлетвори за вземанията си от съответната гаранция за изпълнение на договора, той има право да извърши прихващане с всяко следващо дължимо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане по този договор.

(7). Наложените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции/глоби и др., от общински  и/или държавни и/или други компетентни органи, във връзка с изпълнението на  настоящия договор, са платими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 дни, считано от датата на уведомяването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни това си задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори за вземанията си от гаранцията за изпълнение на договора, а ако тя не е достатъчна - да извърши прихващане с всяко следващо дължимо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане по този договор.

Чл.16.(1). Ако при извършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от възложеното или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска алтернативно: поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане; заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намалението на възнаграждението или усвояване на съответната сума от гаранцията за изпълнение на Договора.

(2). При неотстраняване на появилите се в гаранционните срокове гаранционни дефекти и/или скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване в пълен размер на доказаните разходи за отстраняването на тези гаранционни дефекти и/или недостатъци, както и възстановяване на претърпите вреди и/или щети от тези гаранционни дефекти и/или/недостатъци, като включително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или частично  гаранцията за гаранционна отговорност.

(3). Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, които са над размера на неустойките по настоящия Договор.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 17(1). Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 3-дневен срок другата Страна в какво се състои същото. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, така и при настъпилите от това вреди. В 14-дневен срок от началото на това събитие същото следва да бъде потвърдено със сертификат от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

(2). Непреодолимата сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независещо от волята на Страните, включващо, но неограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

(3) Непреодолимата сила трябва писмено да бъде потвърдена от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолима сила.

(4). Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(5). Ако непреодолимата сила продължи повече от 15 /петнадесет/ дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от Страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна, без да отправя писмено предизвестие.

(6). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.18. Договорът може да се прекрати предсрочно по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

Чл.19.Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

А/ При констатирани съществени отклонения/нередности по изпълнение на настоящия договор с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя допълнителен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на съществените отклонения/нередности. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани съществените отклонения/нередности в предоставения допълнителен срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, договорът се прекратява автоматично.

За съществени отклонения/нередности по изпълнение на настоящия договор, ще се считат следните случаи:

1. Изпълнителят не изпълнява задълженията си по чл. 8.36 от Договора. В този случай, освен прекратяване на Договора, Възложителят има право да усвои в цялост представената по договора гаранция за изпълнение.

2. Изпълнителят виновно забави изпълнението на което и да е от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни.

Б/ Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни договорните си задължения, включително при неспазване на изискванията на НАРЕДБА №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, или ги изпълни неточно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за наличността на съответните основания с писмено уведомление, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя допълнителен срок за изпълнение на договорните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни договорните си задължения в предоставения допълнителен срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, договорът се прекратява автоматично.

Чл.20. В случай на пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по негова вина на задълженията му по настоящия договор, продължило повече от 30 (тридесет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора с едностранно изявление с незабавен ефект, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% от стойността по настоящия договор.

Чл.21.(1) Всяка от Страните дължи обезщетение за причинени вреди, които не са резултат от непреодолима сила, при неизпълнение или неточно изпълнение на поетите задължения.

(2). Неизпълнението на която и да е от Страните по настоящия договор няма да поражда правни последици и да се счита за нарушение на разпоредбите на договора, ако се дължи на непреодолима сила.

Чл.22. В случаите на прекратяване на договора преди изтичане на срока, за който е сключен, или преди окончателното изпълнение на предмета на договора, Страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения до момента на прекратяване на договора.

Чл. 22.1. В случаите на прекратяване/разваляне на договора преди изтичане на срока, за който е сключен или преди окончателното изпълнение на предмета на договора разпоредбите относно неустойки и конфиденциалност остават в сила и продължават да се прилагат между страните.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.23.(1).За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2). Нищожността на клауза от настоящия договор, надлежно прогласена от компетентен съд, не влече недействителност на договора като цяло.

(3). Всички спорове по повод или във връзка с настоящия договор, включително неговото тълкуване, недействителност, изпълнение, прекратяване, попълване на празноти, както и приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще се решават от страните чрез преговори на принципа на ,,добра воля”, а когато решаването им по този път е невъзможно, компетентен за разглеждането им е съответният български съд в град София.

Чл.24.(1). Страните се споразумяват, че цялата информация по договора представлява търговска тайна и като такава следва да не се разгласява, освен след изричното писмено съгласие на другата Страна, или ако това е необходимо с оглед спезване на нормативни изисквания.

(2). В случай, че някоя от Страните виновно наруши или стане причина за нарушаването на това задължение, в това число от или чрез свои служители и/или подизпълнители, изправната Страна има право да претендира обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително и за вреди от накърняване на доброто й име.

ХIV. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.25.(1).Всички съобщения между Страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма – по пощата с обратна разписка, чрез куриер, факс или e-mail и да са отправени на следните адреси:

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:гр.София, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ №111Ж, сграда Лаборатории, ет.2,;; лице за контакт: Николай Георгиев, е-mail:n.georgiev@sofiatech.bg ; тел: ……………………………….

- За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………….; e-mail: ……………………………..,на вниманието на: ……………………………; тел: ………………………………., факс: ……………………………….

(2). Всички съобщения ще се считат за валидни, ако са изпратени на посочените по-горе адреси. Всяка от Страните е длъжна да уведоми другата Страна при промяна на посочените адреси и лица за контакти, като при неизпълнение на това задължение съобщенията ще се считат за валидно изпратени, ако са изпратени на посочените по-горе адреси за кореспонденция.

Чл.26. За дата на съобщението се смята:

- Датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- Датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя отговорно лице, което да осъществява контрол по изпълнението на този договор, да дава нареждания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да съставя  и подписва актове, констативни протоколи и/или други документи, предвидени в договора, а именно: …………………………………………………………………………………

Тел:……………………………………………e-mail:………………………………………………………..

Чл.28.(1). При промяна на лицата по чл.25 и/или чл. 27 от настоящия договор, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна в 3-дневен срок от промяната.

(2). Ако някоя от Страните промени посочените в предходната алинея лица или данни без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и заявки.

XV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 29. Двете страни по настоящия договор декларират, че са запознати с Регламент (ЕС) 2016/679  за защита на личните данни и в ролята си на администратор на лични данни са въвели в своите организации необходимите мерки за съответствие с неговите изисквания.

Чл. 30. Двете Страни се задължават да третират всички лични данни на другата страна, които ще им станат извествни в процеса на изпълнение на договора, като поверителни и да не ги разкриват, освен на служителите си и/или обработващи подизпълнители и само доколкото това е необходимо за изпълнение на дейностите по договора.

Чл. 31. Двете Страни се задължават да използват личните данни, получени и/или станали им известни от другата страна, само за целите на изпълнение на настоящия договор и използването на данните за каквито и да е други цели от една от страните ще бъде нарушение на договора спрямо другата, изправна Страна.

Чл. 32. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, като резултат от виновно неизпълнение на поетите задължения относно поверителното третиране на личните данни по настоящия договор, виновната страна носи пълна имуществена отговорност пред изправната страна, включително и за наложените й санкции от надзорните органи по защита на данните.

XVI.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. Нито една от Страните няма право да прехвърля права и/или задължения, произтичащи от този договор.

Чл. 34. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл.35. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.36(1).Този договор изразява окончателното съгласие между двете Страни и отразява последна им воля.

(2).Този договор може да бъде изменян или допълван само чрез писмено споразумение, подписано от двете Страни.

Чл.37. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение  № 1 – Технически проект;

Приложение № 2 –  Количествена сметка на Възложителя;

Приложение № 3 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 4 –Ценово предложение и Количествено-стойностна сметка на Изпълнителя;

Приложение № 5 – Покана за участие в процедурата за избор на изпълнител;

Приложение № 6 – Линеен график;

Приложение № 7 - „Правилник за вътрешния ред на „Научно-технологичен парк“, гр. София.

Настоящият договор и Приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

––––––––––––––––––––––––				–––––––––––––––––––––

Тодор Младенов

/Изпълнителен директор/

_______________________

Детелина Генова

/Главен счетоводител/